Nhiệm vụ

- Thiết kế và chế tạo phần cứng: Thiết kế khung xe bằng in 3D, tính toán kích thước và bố trí các linh kiện.

- Thiết kế mạch điện/PCB: Thiết kế PCB kết nối STM32, ESP32, động cơ NEMA17, LiDAR LD14, IMU MPU6050 và cảm biến AS5600; kiểm tra nguồn và tín hiệu.

- Hệ thống cảm biến: Sử dụng LiDAR LD14 để quét môi trường, MPU6050 để đo tư thế/gia tốc, AS5600 để xác định góc quay của bánh/động cơ.

- Điều khiển động cơ: Sử dụng STM32 để đọc cảm biến và điều khiển động cơ bước NEMA17, đảm bảo xe di chuyển theo tốc độ và hướng yêu cầu.

- Truyền thông: Sử dụng ESP32 để nhận dữ liệu từ STM32 và truyền dữ liệu cảm biến qua Wi-Fi đến máy tính.

- SLAM và lập bản đồ: Máy tính nhận dữ liệu LiDAR và thông tin chuyển động, xử lý thuật toán SLAM trên ROS2 để định vị xe và xây dựng bản đồ môi trường.

- Phần mềm giám sát: Xây dựng chương trình trên PC để hiển thị trạng thái xe, dữ liệu cảm biến và bản đồ được xây dựng trong quá trình di chuyển.

- Tích hợp và kiểm thử: Kết hợp phần cứng, firmware STM32/ESP32 và ROS2; kiểm tra khả năng di chuyển, thu thập dữ liệu, định vị và vẽ bản đồ.

Phân chia công việc

- Đông: Thiết kế khung xe 3D, lựa chọn và bố trí động cơ NEMA17, LiDAR LD14, MPU6050, AS5600; in 3D và lắp ráp xe; kiểm tra cơ khí và nguồn.

- Danh: Thiết kế PCB, mạch nguồn và mạch kết nối STM32–ESP32–cảm biến–động cơ; kiểm tra tín hiệu và debug phần cứng.

- Đức: Lập trình STM32 điều khiển động cơ và thu thập dữ liệu cảm biến; lập trình ESP32 truyền dữ liệu qua Wi-Fi; xây dựng hệ thống ROS2 trên PC, xử lý LiDAR và thực hiện SLAM để định vị và vẽ bản đồ.

Công việc theo tuần:

- Thiết kế khung xe (3-4 tuần)

- Thiết kế mạch pcb (3-4 tuần)

- Mô phỏng mạch trên proteus với mô hình trên gazebo để test code trước khi làm thực tế (1 tuần)

- Test động cơ, cảm biến (1 tuần)

- In 3D, lắp ráp xe, kiểm thử xe có hoạt động đúng mô hình thực tế và cảm biến quét được dữ liệu (1-2 tuần)

- Nâng cấp các thuật toán slam, vẽ map (3-5 tuần)